岳普湖县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻预算国家、自治区和地区关于建设事业的方针、政策和法律、法规、拟定全县建设事业发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施、负责对全县建设事业及相关市场的综合管理。

2.管理全县建筑业活动、培育和规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、对全县工程建设项目的招投标实施监督和管理；负责全县建筑安装的行业管理、监督检查工程监理、工程质量和施工安全。

3.指导和管理全县城市规划工作、参与制定全县国土规划和区域规划、指导和管理城市勘察和城市测量工作、管理城市建设档案工作、指导和管理全县村镇的规划、建设工作、指导村镇综合开发和社会化服务工作、推进村镇建设发展。

4.指导和管理全县城市供排水、燃气、热力、市政设施、道路、路灯、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市环境综合治理、做好生态环境保护和可持续发展战略、城建监察工作。

5.贯彻实施国家、自治区、地区建筑行业政策、发展规划和有关法规、推进建筑业的改革和发展；指导和管理建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓区内外建筑市场和房地产市场、指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务合作。

6.管理全县住宅建设和县城住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用；指导和推进城镇住宅建设；承担保障城镇低收入家庭住房责任、制定全县住房保障相关政策、规划并组织实施。

7.组织编制全县城乡建设抗震减灾规划并监督实施。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

岳普湖县住房和城乡建设局2024年度，实有人数89人，其中：在职人员68人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加5人。

岳普湖县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：城市管理监察大队、住房保障服务中心、市政公用设施服务中心、项目代建中心、质检站、工程交易中心、综合管理办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计43,713.37万元，其中：本年收入合计43,713.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计43,713.37万元，其中：本年支出合计43,713.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,332.56万元，增长3.14%，主要原因是：一是本年在职人员调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年增加喀什地区岳普湖县2023年供热超低排放改造项目、喀什地区岳普湖县中水回用管网建设项目工程、喀什地区岳普湖县市政大道建设项目、岳普湖县城绿化使用中水费用、2021年农村危房改造补助资金项目等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入43,713.37万元，其中：财政拨款收入42,779.66万元，占97.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入933.71万元，占2.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出43,713.37万元，其中：基本支出1,048.30万元，占2.40%；项目支出42,665.07万元，占97.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计42,779.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入42,779.66万元。财政拨款支出总计42,779.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出42,779.66万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,732.05万元，增长4.22%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年度新增喀什地区岳普湖县2024年县城供水基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2024年县城供热基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2024年燃气等老旧管网改造项目、岳普湖县城绿化使用中水费用、2021年农村危房改造补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数9,664.17万元，决算数42,779.66万元，预决算差异率342.66%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加绿化养护项目二标段、喀什地区岳普湖县城市地下管网建设项目、岳普湖县城市绿化使用中水费用、2021年农村危房改造补助资金项目、喀什地区岳普湖县2023年供热超低排放改造项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,483.91万元，占本年支出合计的62.87%。与上年相比，增加14,521.30万元，增长112.02%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是新增绿化养护项目二标段、岳普湖县城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2020年保障房配套）绿化项目（EPC模式）、岳普湖县回购阿尔祖商业购物中心商品房项目，导致一般公共预算财政拨款增加。与年初预算相比,年初预算数9,664.17万元，决算数27,483.91万元，预决算差异率184.39%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加岳普湖县2019年煤改电居民供暖实施改造项目、岳普湖县2019—2020年采暖供热抢修项目、易地扶贫搬迁路灯改造安装项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1.79万元,占0.007%。

2.社会保障和就业支出(类)199.07万元,占0.72%。

3.卫生健康支出(类)39.39万元,占0.14%。

4.节能环保支出(类)2,897.05万元,占10.54%。

5.城乡社区支出(类)9,907.74万元,占36.05%。

6.农林水支出(类)10,590.75万元,占38.53%。

7.住房保障支出(类)2,493.87万元,占9.07%。

8.其他支出(类)1,354.24万元,占4.93%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.79万元，比上年决算增加1.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增援疆干部、柔性人才补助1-12月人员柔性人才补助，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为22.85万元，比上年决算增加5.00万元，增长28.01%,主要原因是：本年退休人员增加、补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为82.65万元，比上年决算增加10.30万元，增长14.24%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为93.57万元，比上年决算增加93.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少308.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县YQ隔离点改造项目、中央YQ防控财力补助资金项目。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为35.12万元，比上年决算减少2.30万元，下降6.15%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.27万元，比上年决算减少0.62万元，下降12.68%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区生态环境局岳普湖县分局支付技术论证报告费，导致经费较上年增加。

9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为245.94万元，比上年决算增加245.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区生态环境局岳普湖县分局付费，导致经费较上年增加。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为1,208.67万元，比上年决算增加1,208.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区岳普湖县2023年供热超低排放改造项目，导致经费较上年增加。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为1,084.53万元，比上年决算增加1,084.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区岳普湖县中水回用管网建设项目工程，导致经费较上年增加。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少86.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县污水处理中水库建设项目支出，导致经费较上年减少。

13.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为298.86万元，比上年决算减少541.05万元，下降64.42%,主要原因是：本年度减少岳普湖县2022年煤改电项目支出，导致经费较上年减少。

14.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为9.05万元，比上年决算增加9.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增喀什地区生态环境局岳普湖县分局支付购买生态环境执法设备费相关支出，导致经费较上年增加。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为741.16万元，比上年决算减少24.00万元，下降3.14%,主要原因是：本年减少岳普湖县清洁环卫服务费，导致经费较上年减少；本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为857.21万元，比上年决算减少872.79万元，下降50.45%,主要原因是：本年减少喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程、喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目、岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目，导致经费较上年减少。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为2,822.46万元，比上年决算增加1,789.44万元，增长173.22%,主要原因是：本年度新增岳普湖县2024年绿化养护项目、岳普湖县2020年公租房建设项目、岳普湖县住房保障服务中心维修基金。

18.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什地区岳普湖县2022年老城区水防涝设施建设项目。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为5,331.86万元，比上年决算增加5,331.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区岳普湖县市政大道建设项目、喀什地区岳普湖县2024年县城供热基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2024年县城供水基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2024年燃气等老旧管网改造项目、喀什地区岳普湖县文化路改扩建建设项目。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,026.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县创建自治区园林县城服务项目、岳普湖县新增政府购买服务岗位50名环卫工工资、岳普湖县新城区1号路人行道等2个项目耕地占用税。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为34.26万元，比上年决算减少935.66万元，下降96.47%,主要原因是：本年减少岳普湖县城乡环卫项目政府购买服务费、岳普湖轻工建材园绿化项目、岳普湖县绿化苗木管护费。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为120.79万元，比上年决算减少108.00万元，下降47.20%,主要原因是：本年减少岳普湖县创建自治区园林县城服务项目、2016年城市棚改小区配套基础设施建设项目（文化南路片区）审计费、岳普湖县城市市政道路提升改造项目占用林地罚款费用。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少277.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少乡村振兴重点示范村项目；功能科目调整，煤改电”改电工程项目上年在农村基础设施建设科目列支，本年在生产发展科目列支，导致经费较上年减少。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为25.11万元，比上年决算增加25.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，煤改电”改电工程项目上年在农村基础设施建设科目列支，本年在生产发展科目列支，导致经费较上年增加。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为10,565.64万元，比上年决算增加10,565.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增岳普湖县棚户区改造建设项目、平改坡建设项目、岳普湖县棚户区改造建设项目二期。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为329.35万元，比上年决算减少1,542.38万元，下降82.40%,主要原因是：本年减少岳普湖县2023年棚户区改造建设项目、岳普湖县2022年棚户区改造项目、棚户区改造安置小区垃圾清运项目。

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为91.53万元，比上年决算增加85.35万元，增长1,381.07%,主要原因是：本年增加2024年农村危房改造项目、2024年城乡抗震安居工程建设项目。

28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县公共租赁住房配套基础设施建设项目外配套。

29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为425.62万元，比上年决算增加99.47万元，增长30.50%,主要原因是：本年新增岳普湖县2023年老旧小区改造建设项目、喀什地区岳普湖县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）。

30.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为1,518.98万元，比上年决算增加386.23万元，增长34.10%,主要原因是：本年新增喀什地区岳普湖县燃气管等老旧管网改造项目。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为66.89万元，比上年决算增加9.98万元，增长17.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

32.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为61.50万元，比上年决算增加61.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年城乡抗震安居工程建设项目。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,354.24万元，比上年决算减少688.94万元，下降33.72%,主要原因是：本年减少喀什地区岳普湖县迎宾大道、南环路供水管网改造项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.30万元，其中：人员经费1,016.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费31.86万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,295.75万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入15,295.75万元。政府性基金预算财政拨款支出总计15,295.75万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出15,295.75万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少12,789.25万元，下降45.54%，主要原因是：本年度减少岳普湖县生活垃圾处理建设项目、岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目、岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目、岳普湖县2016年城市棚改小区配套基础设施建设项目、岳普湖县城区老旧供热管网改造工程项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数15,295.75万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加岳普湖县城绿化使用中水费用、2021年农村危房改造补助资金项目、喀什地区岳普湖县2020年公共租赁住房建设项目、喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目、岳普湖县2022年公共租赁住房建设项目、岳普湖县2021年公共租赁住房建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出15,295.75万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为97.73万元，比上年决算增加97.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2021年农村危房改造补助资金项目。

2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):支出决算数为655.37万元，比上年决算增加655.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加岳普湖县城绿化使用中水费用。

3.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,177.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县生活垃圾处理建设项目。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,908.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少城市棚改小区配套基础设施建设项目。

6.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项):支出决算数为2,521.86万元，比上年决算增加2,521.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区岳普湖县城市地下管网建设项目。

7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为12,020.79万元，比上年决算增加2,020.79万元，增长20.21%,主要原因是：本年新增喀什地区岳普湖县2020年公共租赁住房建设项目、 喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目、 岳普湖县2022年公共租赁住房建设项目、 岳普湖县2021年公共租赁住房建设项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.39万元，比上年增加0.39万元，增长4.88%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.39万元，占100.00%，比上年增加0.39万元，增长4.88%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.39万元，决算数8.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.39万元，决算数8.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度岳普湖县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.86万元，比上年增加3.43万元，增长12.06%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4,876.38万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,871.16万元。

授予中小企业合同金额4,876.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,543.88万元，占政府采购支出总额的72.67%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆24辆，价值615.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额43,713.37万元，实际执行总额43,713.37万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数23,964.59万元，全年执行数22,229.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度建设不断完善；二是围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，强化制度设计；三是建立健全制度办法和工作机制，涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等各环节，为推动预算绩效管理工作奠定了坚实的制度基础。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；三是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；四是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 9,664.17 | 43,713.37 | 43,713.37 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 6,449.65 | 21,122.70 | 21,122.70 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 3,214.52 | 18,360.94 | 18,360.94 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 4,229.73 | 4,229.73 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成35户抗震防灾户改造项目、13户农村危房改造项目的任务。保障岳普湖县建筑市场监管工作的全面覆盖，加强市容市貌的整治工作。加大县域生活垃圾的治理力度，完善生活垃圾收运处置体系。改善人居居住环境。 |  |  | 已完成了35户抗震防灾户的改造工作，以及13户农村危房的改造任务。为充分发挥单位的履职效能，确保岳普湖县建筑市场监管工作的全面覆盖。同时，加强市容市貌的整治工作，提升城市的整体形象。此外，加大对县域生活垃圾的治理力度，完善生活垃圾的收运处置体系，从而有效地改善居民的居住环境。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 抗震防灾房改造户 | >=35户 | 工作计划 | 18 | 35户 | 100 | 18 |
|  |  | 农村危房改造户 | >=13户 | 工作计划 | 18 | 13户 | 100 | 18 |
|  | 质量指标 | 建筑市场监管全面覆盖率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
|  |  | 市容市貌整治工作覆盖率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
|  | 时效指标 | 抗震防灾房改造完成及时率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农村危房改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 41.20 |  | 43.26 |  | 26.78 |  | 10 |  | 61.90% |  | 0.47分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.20 |  | 43.26 |  | 26.78 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农村危房改造共21户。项目的实施有效解决农户安全住房问题，加快了社会主义新农村建设。 |  |  |  |  |  |  | 当年完成13户农村危房改造户的补助发放。预算执行率为61.9%，资金是按21户下达到位，当年任务实际已完成，剩余8户为次年任务。项目的实施有效解决农户安全住房问题，加快了社会主义新农村建设。受益危房改造户满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数 | >=21户 | 计划标准 | 3户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13户 | 0.47 | 未完成原因：资金下达按21户到位，单位计划完成13户的补助发放任务，剩余8户为次年的改造发放任务。改进措施：对计划内的任务按时完成，做好补助发放工作。为下一年的任务开展奠定基础。 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =61.9% | 0.47 | 未完成原因：资金下达按21户到位，单位计划完成13户的补助发放任务，剩余8户为次年的改造发放任务。改进措施：对计划内的任务按时完成，做好补助发放工作。为下一年的任务开展奠定基础。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年11月15日 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月21日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 危房改造户平均补助标准 | <=20600元 | 预算支出标准 | 20600元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20600元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农户安全住房问题 | 有效解决 | 计划标准 | 有效解决 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益危房改造户满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.41分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年城乡抗震安居工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 188.90 |  | 188.90 |  | 126.25 |  | 10 |  | 66.83% |  | 1.71分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.90 |  | 188.90 |  | 126.25 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为48户农户房屋进行鉴定及排查评估。为35户农户抗震房进行补助发放。项目的实施有效解决农户安全住房问题，加快了社会主义新农村建设。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段为48户农户房屋进行鉴定及排查评估。完成了35户农户抗震房的补助发放。预算执行率为66.8%，项目已完成，鉴定费及评估费等相关报告出具后再支付。项目的实施有效解决农户安全住房问题，加快了社会主义新农村建设。受益农户满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定排查评估房屋农户数 | >=48户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48户 | 8 |  |  |
|  |  |  | 抗震房补助农户数 | >=35户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35户 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.8% | 1.36 | 未完成原因：房屋评估已完成，评估、鉴定报告尚未出具，余款待报告完成后支付。改进措施：待报告出具后，及时申请支付剩余资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋鉴定费 | <=27.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.47万元 | 0 | 未完成原因：房屋鉴定已完成，鉴定报告尚未出具，余款待报告完成后支付。改进措施：待报告出具后，及时申请支付剩余的鉴定资金。 |  |
|  |  |  | 房屋排查评估费 | <=97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.03万元 | 0 | 未完成原因：房屋评估已完成，评估报告尚未出具，余款待报告完成后支付。改进措施：待报告出具后，及时申请支付剩余的评估资金。 |  |
|  |  |  | 抗震房补助费用 | <=64.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.75万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农户安全住房问题 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.07分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 偿还欠款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 854.68 |  | 2,089.21 |  | 2,089.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 854.68 |  | 2,089.21 |  | 2,089.21 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要用于偿还前期欠款项目27个，确保项目款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 已完成对27个前期欠款项目的支付，确保项目款项按期及时支付，预算执行率为100%。项目的实施有效提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目个数 | >=27个 | 计划标准 | 20个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年10月26日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均偿还欠款金额 | <=77.378万元 | 预算支出标准 | 155.86万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.378万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 化债资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 27.26 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.26 |  | 27.32 |  | 27.32 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要用于支付4个项目的化债及化债利息，其中：喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程项目、喀什地区岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2016年城市棚改小区配套基础设施建设项目、2024年重点建设基金第一季度投资收益。确保项目款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已完成4个项目的化债及化债利息的支付，其中：喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程项目、喀什地区岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2016年城市棚改小区配套基础设施建设项目、2024年重点建设基金第一季度投资收益。预算执行率为100%。项目的实施提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还化债项目个数 | >=4个 | 计划标准 | 5个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费支付完成时间 | =2024年4月10日前 | 计划标准 | 2023年4月11日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年3月12日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个项目平均欠款偿还额 | <=6.83万元 | 预算支出标准 | 439万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.83万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区岳普湖县2023年供热超低排放改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7,509.74 |  | 7,509.74 |  | 5,853.67 |  | 10 |  | 77.95% |  | 4.49分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,208.67 |  | 1,208.67 |  | 1,208.67 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 6,301.07 |  | 6,301.07 |  | 4,645.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对县域内的1台65蒸吨（46MW)燃煤锅炉、1台100蒸吨（70MW)燃煤锅炉进行超低排放改造，并配套相关附属设施。项目的实施改善辖区空气质量。改善居民生活环境及提升居民生活质量。 |  |  |  |  |  |  | 已完成对县域内的1台65蒸吨（46MW)燃煤锅炉、1台100蒸吨（70MW)燃煤锅炉的超低排放改造任务，并配套相关附属设施。预算执行率为78%。项目的实施改善辖区空气质量。改善居民生活环境及提升居民生活质量。受益居民满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65蒸吨（46MW）超低排放锅炉改造 | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 8 |  |  |
|  |  |  | 100蒸吨（70MW）超低排放锅炉改造 | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目验收完工时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月30日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单台均改造成本 | <=3754.87万元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2926.835万元/台 | 8.98 | 未完成原因：项目已完成并验收，现阶段正在审计阶段，部分工程尾款及质保金尚未支付。改进措施：待审核结束后，及时申请项目工程尾款。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.47分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区岳普湖县2024年燃气等老旧管网改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 747.54 |  | 747.54 |  | 747.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 747.54 |  | 747.54 |  | 747.54 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 当年改造7公里老旧燃气管网。项目的实施提高县域群众获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 已完成当年7公里老旧燃气管网的改造计划任务。预算执行率为100%。项目的实施提高县域群众获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧燃气管网长度 | >=7公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2025年5月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气管网单位成本 | <=106.79万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.79万元/公里 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县域群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区岳普湖县中水回用管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,084.53 |  | 1,084.53 |  | 1,084.53 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,084.53 |  | 1,084.53 |  | 1,084.53 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新建21公里中水管网。项目的实施提高供水的稳定性和可靠性，保障居民的用水安全。 |  |  |  |  |  |  | 已完成当年21公里中水管网建设任务。预算执行率为100%。项目的实施提高供水的稳定性和可靠性，保障居民的用水安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年建设中水管网长度 | >=21公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 当年任务完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2025年5月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设中水管网预算控制数 | <=51.64万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.64万元/公里 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供水的稳定性和可靠性 | 有效提高 | 计划标准 | 新地 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区岳普湖县市政大道建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对岳普湖县的1条市政大道的人行道、非机动车道、路牌标识、灯箱等进行提升改造。项目的实施改善居民的出行条件，加快了社会主义新农村建设。 |  |  |  |  |  |  | 已完成对岳普湖县的1条市政大道的人行道、非机动车道、路牌标识、灯箱等提升改造的任务。预算执行率为100%。项目的实施改善居民的出行条件，加快了社会主义新农村建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造道路数量 | =1条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1条 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月4日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造道路预算控制数 | <=500万元/条 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元/条 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民的出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县“平改坡”建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9,119.63 |  | 9,119.63 |  | 9,119.63 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9,119.63 |  | 9,119.63 |  | 9,119.63 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为9个乡镇在2021年至2023年11月30日期间完成屋面改造并通过验收的19288户农户家庭发放补助。项目的实施有利于解决居民住房防水保暖，改善居民的生活条件。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段对9个乡镇在2021年至2023年11月30日期间完成屋面改造并通过验收的19288户农户家庭发放补助。预算执行率为100%。项目的实施有利于解决居民住房防水保暖，改善居民的生活条件。受益改造户农户满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “平改坡”农户补助户数 | >=19288户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19288户 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “平改坡”农户补助平均预算控制数 | <=4728.13元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4728.13元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决居民住房防水保暖 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益改造户农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县住建局绿化养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 609.40 |  | 1,665.82 |  | 1,665.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 609.40 |  | 1,665.82 |  | 1,665.82 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障1个单位绿化养护经费支出。项目的实施有利于提高县域居民生活质量和生活环境，改善县城整体的生态环境。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已保障1个单位的经费支出，主要支出是绿化养护。预算执行率为100%。项目的实施有利于提高县域居民生活质量和生活环境，改善县城整体的生态环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障绿化经费单位数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化经费费用 | <=1665.82万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1665.82万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县域居民生活质量和生活环境 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县县城路灯及绿化水井电费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 302.20 |  | 197.90 |  | 197.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 302.20 |  | 197.90 |  | 197.90 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要用于支付岳普湖县县城路灯及绿化水井电费，经费保障机构1个。项目实施确保县城的亮化工程，改善交通条件，提高道路通行能力。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已保障1个单位的经费支出，主要用于支付岳普湖县县城路灯及绿化水井电费，预算执行率100%。项目实施确保县城的亮化工程，改善交通条件，提高道路通行能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障机构数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费按期支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算控制数 | <=197.9万元/个 | 预算支出标准 | 286.1万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =197.9万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保县城的亮化工程，提高道路通行能力 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效保障 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县清洁环卫服务费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 106.58 |  | 53.29 |  | 53.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.58 |  | 53.29 |  | 53.29 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步提升县城城乡环卫一体化工作水平，为48名环卫工人发放1-6月工资补助，对新老城区县域的环境卫生进行清洁。项目的实施有利于提升县域居民生活质量和生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段为48名环卫工人发放1-6月工资补助，预算执行率为100%。项目实施进一步提升县城城乡环卫一体化工作水平，对新老城区县域的环境卫生进行清洁。有利于提升县域居民生活质量和生活环境。受益环卫人员满意度100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助环卫工人数 | >=48人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 发放补助月数 | >=6个月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个月 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月14日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 月均补助标准 | <=1850.34元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1850.34元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县域居民生活质量和生活环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益环卫人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县绿化苗木管护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 178.78 |  | 89.39 |  | 89.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 178.78 |  | 89.39 |  | 89.39 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步提升县城绿化苗木管护水平，为79名环卫工人发放1-6月补助。提升县域居民生活质量和生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段为79名环卫工人发放1-6月补助。预算执行率为100%。项目的实施进一步提升县城绿化苗木管护水平提升县域居民生活质量和生活环境。受益环卫工满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助环卫工人数 | >=79人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 发放补助月数 | >=6个月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个月 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月14日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 月补助平均标准 | <=1885.86元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1885.86元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县域居民生活质量和生活环境 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益环卫工满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖城乡环卫一体化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 702.17 |  | 648.06 |  | 648.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 702.17 |  | 648.06 |  | 648.06 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对县城内180万平方米主要道路进行保洁，对城区、乡镇垃圾进行清运填埋。项目的实施有利于提升县域居民生活质量和生活环境。有效改善县域整体的生态环境。 |  |  |  |  |  |  | 已完成对县城内180万平方米主要道路进行保洁，对城区、乡镇垃圾进行清运填埋。预算执行率为100%。项目的实施有利于提升县域居民生活质量和生活环境。有效改善县域整体的生态环境。城乡居民满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县域内清洁面积 | >=180万平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180万平方米 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月10日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区保洁费用 | <=3.6元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6元/平方米 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县域居民生活质量和生活环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善县域整体的生态环境 | 持续改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》