新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（6）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局2024年度，实有人数94人，其中：在职人员45人，增加9人；离休人员0人，增加0人；退休人员49人,增加2人。

新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、国土空间规划用途管制和生态修复股、林业和草原股、自然资源确权登记耕地保护监督股、矿产和测绘地理信息股。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,211.07万元，其中：本年收入合计12,211.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计12,211.07万元，其中：本年支出合计12,211.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,117.31万元，增长72.14%，主要原因是：本年新增退耕还林还草补助、岳普湖县绿洲外围生态修复治理建设项目、项目用地耕地占用税等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入12,211.07万元，其中：财政拨款收入12,211.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出12,211.07万元，其中：基本支出727.06万元，占5.95%；项目支出11,484.01万元，占94.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,211.07万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入12,211.07万元。财政拨款支出总计12,211.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,211.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,117.31万元，增长72.14%，主要原因是：本年新增退耕还林还草补助、岳普湖县绿洲外围生态修复治理建设项目、项目用地耕地占用税等项目。与年初预算相比，年初预算数31,618.15万元，决算数12,211.07万元，预决算差异率-61.38%，主要原因是：年中调减中央林业改革发展补助、退耕还林还草等项目经费，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,219.92万元，占本年支出合计的91.88%。与上年相比，增加4,258.89万元，增长61.18%，主要原因是：本年新增退耕还林还草补助、岳普湖县绿洲外围生态修复治理建设项目、项目用地耕地占用税等项目经费。与年初预算相比,年初预算数31,318.15万元，决算数11,219.92万元，预决算差异率-64.17%，主要原因是：年中调减中央林业改革发展补助、退耕还林还草等项目经费，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)9.48万元,占0.08%。

2.社会保障和就业支出(类)141.12万元,占1.26%。

3.卫生健康支出(类)28.72万元,占0.26%。

4.节能环保支出(类)1,331.33万元,占11.87%。

5.农林水支出(类)7,054.81万元,占62.88%。

6.自然资源海洋气象等支出(类)2,606.62万元,占23.23%。

7.住房保障支出(类)47.83万元,占0.43%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为9.48万元，比上年决算增加9.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增科目用于发放人员工资调资追加部分，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为62.42万元，比上年决算增加22.27万元，增长55.47%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为58.84万元，比上年决算减少0.90万元，下降1.51%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.86万元，比上年决算减少15.33万元，下降43.56%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为25.01万元，比上年决算减少19.81万元，下降44.20%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.71万元，比上年决算减少4.25万元，下降53.39%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为1,040.01万元，比上年决算减少54.64万元，下降4.99%,主要原因是：本年生态护林员补助资金支出较上年减少。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少15.96万元，下降76.15%,主要原因是：本年减少收容救护及疫源疫病监测防控项目资金。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排草原管护员及支撑经费项目。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为5.45万元，比上年决算增加5.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）。

11.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为164.26万元，比上年决算增加63.35万元，增长62.78%,主要原因是：本年新增2024年中央林业草原生态保护恢复项目资金。

12.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少230.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央林业草原生态保护恢复资金退耕还林延长补助上年度在退耕现金科目列支，本年调整至退耕还林还草支出科目列支，导致经费较上年减少。

13.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少721.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退耕还林还草补助上年度在其他退耕还林还草支出科目列支，本年调整至退耕还林还草支出科目列支，导致经费较上年减少。

14.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):支出决算数为116.61万元，比上年决算增加116.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增沙化土地封禁区管护维护项目经费。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为31.35万元，比上年决算减少860.09万元，下降96.48%,主要原因是：本年减少2023年造林补贴项目经费。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少156.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2022年第二批森林生态效益补偿项目、2022年森林生态效益补偿项目、2022年中央林业改革发展资金。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为17.24万元，比上年决算减少82.17万元，下降82.66%,主要原因是：本年减少2023年防沙治沙项目。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降21.05%,主要原因是：本年减少2023年草原鼠害防治项目经费。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增草畜平衡管理执法监管项目。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为3,210.81万元，比上年决算增加3,210.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退耕还林还草补助上年度在其他退耕还林还草支出科目列支，本年调整至退耕还林还草支出科目列支，导致经费较上年增加；中央林业草原生态保护恢复资金退耕还林延长补助上年度在退耕现金科目列支，本年调整至退耕还林还草支出科目列支，导致经费较上年增加。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为525.51万元，比上年决算减少677.55万元，下降56.32%,主要原因是：本年减少2023年退耕还林还草项目、2023年退耕还林还草延长补助项目经费。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为3,264.90万元，比上年决算增加2,748.09万元，增长531.74%,主要原因是：本年新增金银花采购项目、岳普湖县绿洲外围生态修复治理建设项目、胡杨王旅游风景区建设等项目经费。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为499.91万元，比上年决算减少104.38万元，下降17.27%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；上年此科目发放去世人员抚恤金，本年此科目无此支出，导致经费减少。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为2,106.71万元，比上年决算增加1,317.88万元，增长167.07%,主要原因是：本年新增2018—2023年已批准批次用地耕地占用税、岳普湖县2020年至2022年高标准农田新增耕地入库项目。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为47.83万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.19%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少287.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特色林果标准化生产示范基地项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.06万元，其中：人员经费680.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费46.36万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计991.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入991.15万元。政府性基金预算财政拨款支出总计991.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出991.15万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加858.42万元，增长646.74%，主要原因是：本年新增喀什三冠房地产开发有限公司土地赔偿款、加油站招拍挂土地“五通一平”补助等项目。与年初预算相比，年初预算数300.00万元，决算数991.15万元，预决算差异率230.38%，主要原因是：年中追加喀什三冠房地产开发有限公司土地赔偿款、加油站招拍挂土地“五通一平”补助项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出991.15万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县新城1号路人行道建设项目森林植被恢复费、岳普湖县“G2022-54号”建设用地土地补偿及地上附着物补偿费等项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长200.00%,主要原因是：本年新增岳普湖县耕地承包经营权调查及数据库建设项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为961.15万元，比上年决算增加961.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什三冠房地产开发有限公司土地赔偿款、加油站招拍挂土地“五通一平”补助等项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少岳普湖县草原站合同纠纷案件资金。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出13.31万元，比上年增加5.31万元，增长66.38%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，占100.00%，比上年增加5.31万元，增长66.38%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.31万元，决算数13.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数13.31万元，决算数13.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.36万元，比上年增加31.43万元，增长210.52%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加办公经费，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,540.40万元，其中：政府采购货物支出328.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,211.46万元。

授予中小企业合同金额1,540.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额830.27万元，占政府采购支出总额的53.90%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,457.30平方米，价值191.48万元。车辆4辆，价值47.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额12,211.07万元，实际执行总额12,211.07万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数14,168.21万元，全年执行数11,752.77万元。预算绩效管理取得的成效：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是目标的设定与部门的整体支出方向、结构与范围要高度一致，与“三定方案”确定的部门职能紧密相关，细致梳理部门具体的工作职责。四是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 31,618.15 | 12,211.07 | 12,211.07 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 30,442.58 | 8,361.50 | 8,361.50 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,175.57 | 3,849.57 | 3,849.57 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 国家级公益林管护面积8.09万亩，提供生态护林员就业岗位1000个。按期及时向生态护林员发放补助，积极开展退耕还林还草和防护林建设，提升林地草原的管护水平和力度；做好林业病虫害防治工作，改善土壤盐碱化水平，提高水土保持能力；进一步推进低效用地的盘活利用，加强地质和矿产资源管理，优化国土空间开发保护格局，及时开展森林火灾隐患排查工作，提高土地资源利用率，提升自然资源节约集约利用水平。 |  |  | 2024年度岳普湖县国家级公益林管护面积达到了8.09万亩，本年度积极按时开展了公益林管护、防护林建设和退耕还林还草等任务，提升了林地、草原的管护水平和力度；做好了草原病虫害防治工作，改善了土壤盐碱化水平，提高了水土保持能力；及时会同乡村振兴部门完成脱贫人口生态护林员信息审核，生态护林员的选聘续聘工作按期完成，选聘人员全部为脱贫人口，提供生态护林员就业岗位达到了1000个，生态护林员就业岗位补助已经按时发放完成，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，确保了聘用的脱贫人口每年增收，有效减轻了生态护林员的生活负担，使脱贫人口的待遇得到了保障，确保了管护工作高质量推进。进一步推进了低效用地的盘活利用，加强了地质和矿产资源管理，优化了国土空间开发保护格局，按期及时开展了岳普湖县森林火灾隐患排查工作，提高了土地资源利用率，提升了岳普湖县自然资源节约集约利用水平。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | >=8.09万亩 | 工作计划 | 18 | 8.09万亩 | 100 | 18 |
|  |  | 提供生态护林员就业岗位数量 | >=1000个 | 工作计划 | 18 | 1000个 | 100 | 18 |
|  | 质量指标 | 公益林管护任务完成率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
|  | 时效指标 | 森林火灾隐患排查任务按期开展率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
|  |  | 生态护林员补助发放及时率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年林业草原改革发展资金退耕还林项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4,430.34 |  | 4,430.34 |  | 3,141.43 |  | 10 |  | 70.91% |  | 2.73分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,430.34 |  | 4,430.34 |  | 3,141.43 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对经验收通过的地块按规定兑付退耕还林补助。新一轮退耕还林第三次补助面积9.02万亩，退耕还林第三次补助标准均为每亩400元，新一轮退耕还林延长期补助面积8.13432万亩，新一轮退耕还林延长期补助为每亩100元，退耕还林地合格率（株数保存率）65%以上。上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积0.44544万亩，抚育标准为每亩20元。通过项目的实施巩固已有退耕成果，逐步改善林区民生状况，持续发挥生态效益，确保维护退耕农户利益。 |  |  |  |  |  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积达到了6.7351万亩,退耕还林第三次补助标准均为每亩400元；新一轮退耕还林延长期补助面积达到了4.396717万亩，新一轮退耕还林延长期补助为每亩100元；上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积达到了0.38574万亩，抚育标准为每亩20元。项目预算执行率为70.9%。退耕还林地合格率（株数保存率）达到了68%。通过项目的实施巩固了已有退耕成果，逐步改善了林区民生状况，持续发挥了生态效益，确保维护了退耕农户利益。退耕农户政策满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积 | >=9.02万亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.7351万亩 | 2.57 | 未完成原因：新一轮退耕还林第三次补助、新一轮退耕还林延长期补助、上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助对实际验收通过的地块进行补助发放，当年度部分地块未验收通过，补助资金无法兑付，造成补助资金兑现实际完成较预期出现负偏差。改进措施：对2024年度验收未达标准的退耕还林地块，本单位将根据政策要求和工作安排，择期再次进行组织对相关地块进行验收，待验收达标后，严格按照专项资金的使用管理要求做好资金申请、支付工作，确保补助资金按时兑付。 |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=8.13432万亩 | 计划标准 | 23013.6亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.396717万亩 | 0 | 未完成原因：新一轮退耕还林第三次补助、新一轮退耕还林延长期补助、上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助对实际验收通过的地块进行补助发放，当年度部分地块未验收通过，补助资金无法兑付，造成补助资金兑现实际完成较预期出现负偏差。改进措施：对2024年度验收未达标准的退耕还林地块，本单位将根据政策要求和工作安排，择期再次进行组织对相关地块进行验收，待验收达标后，严格按照专项资金的使用管理要求做好资金申请、支付工作，确保补助资金按时兑付。 |  |
|  |  |  | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积 | >=0.44544万亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.38574万亩 | 3.99 | 未完成原因：新一轮退耕还林第三次补助、新一轮退耕还林延长期补助、上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助对实际验收通过的地块进行补助发放，当年度部分地块未验收通过，补助资金无法兑付，造成补助资金兑现实际完成较预期出现负偏差。改进措施：对2024年度验收未达标准的退耕还林地块，本单位将根据政策要求和工作安排，择期再次进行组织对相关地块进行验收，待验收达标后，严格按照专项资金的使用管理要求做好资金申请、支付工作，确保补助资金按时兑付。 |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | >=65% | 计划标准 | 65% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68% | 6.68 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林第三次补助资金、新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.88% | 3.28 | 未完成原因：新一轮退耕还林第三次补助、新一轮退耕还林延长期补助对实际验收通过的地块进行补助发放，当年度部分地块未验收通过，补助资金无法兑付，造成补助资金兑现实际完成较预期出现负偏差。改进措施：对2024年度验收未达标准的退耕还林地块，本单位将根据政策要求和工作安排，择期再次进行组织对相关地块进行验收，待验收达标后，严格按照专项资金的使用管理要求做好资金申请、支付工作，确保补助资金按时兑付。 |  |
|  |  | 时效指标 | 验收合格地块补助资金兑付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月16日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准 | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 400元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林还草延长期补助标准 | <=100元/亩 | 预算支出标准 | 100元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育标准 | <=20元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 计划标准 | 逐步改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步改善 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.25分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年林业草原改革发展资金退耕还草项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 4.86 |  | 10 |  | 4.86% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 4.86 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对经验收通过的地块按规定兑付退耕还草补助。新一轮退耕还草延长期补助面积1万亩，新一轮退耕还草延长期补助标准均为每亩100元，退耕还草地合格率植被盖度50%以上。通过项目的实施巩固已有退耕成果，逐步改善民生状况，持续发挥生态效益，确保维护退耕农户利益。 |  |  |  |  |  |  | 新一轮退耕还草延长期补助达到了0.04864万亩，新一轮退耕还草延长期补助标准均为每亩100元。退耕还草地合格率植被盖度达到了55%。项目预算执行率为4.9%。因当年度项目实际完成进度较低，当年度无法对项目社会效益和生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展。下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。待项目整体结束后及时组织人员对项目社会效益和生态效益开展评估，并同步开展满意度问卷调查工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=1万亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.04864万亩 | 0 | 未完成原因：在进行退耕还草验收时，部分地块未达到验收合格标准，造成部分退耕还草补助资金无法兑付。改进措施：下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。 |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还草地合格率植被盖度 | >=50% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55% | 5.4 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  |  | 退耕还草补助兑现率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.86% | 0 | 未完成原因：在进行退耕还草验收时，部分地块未达到验收合格标准，造成部分退耕还草补助资金无法兑付。改进措施：下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.86% | 0 | 未完成原因：在进行退耕还草验收时，部分地块未达到验收合格标准，造成部分退耕还草补助资金无法兑付。改进措施：下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 验收合格地块补助资金兑付完成时间 | =2024年12月29日前 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还草延长期补助标准 | <=100元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 民生状况 | 逐步改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：新一轮退耕还草延长期补助面积计划任务1万亩，2024年实际完成0.04864万亩，因当年度项目实际完成进度较低，当年度无法对项目社会效益和生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展。改进措施：下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。待项目整体结束后及时组织人员对项目社会效益和生态效益开展评估，并同步开展满意度问卷调查工作。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：新一轮退耕还草延长期补助面积计划任务1万亩，2024年实际完成0.04864万亩，因当年度项目实际完成进度较低，当年度无法对项目社会效益和生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展。改进措施：下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。待项目整体结束后及时组织人员对项目社会效益和生态效益开展评估，并同步开展满意度问卷调查工作。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：新一轮退耕还草延长期补助面积计划任务1万亩，2024年实际完成0.04864万亩，因当年度项目实际完成进度较低，当年度无法对项目社会效益和生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展。改进措施：下一步本单位将继续会同各乡镇职能部门督促指导农户做好补植补造工作，本单位将及时组织项目人员选择合适时间继续开展退耕还草地块的验收工作，对于验收合格的地块将及时按照专项资金管理的规定兑付补助资金。待项目整体结束后及时组织人员对项目社会效益和生态效益开展评估，并同步开展满意度问卷调查工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 39.4分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 司法费用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 29.32 |  | 29.32 |  | 29.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.32 |  | 29.32 |  | 29.32 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要用于为单位产生各类司法诉讼纠纷活动提供经费支持。经费保障司法活动数量7个，主要是支付案件诉讼费。确保依法履行司法费用支付义务，保障单位司法活动按期进行。 |  |  |  |  |  |  | 经费保障司法活动达到了7个，支付了各类案件诉讼费。项目预算执行率为100%。通过项目的实施确保了单位依法履行司法费用支付义务，有效保障了单位司法活动按期进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障司法活动数量 | >=7个 | 计划标准 | 13个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年10月29日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月18日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 司法活动支出平均预算控制数 | <=41888.14元/个 | 预算支出标准 | 2.3万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41888.14元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保依法履行司法费用支付义务 | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 有效确保 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 土地征迁补偿项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 790.24 |  | 790.24 |  | 790.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 790.24 |  | 790.24 |  | 790.24 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要是按照规定支付（含补缴）土地征迁补偿各类相关费用。资金保障任务数量4类，主要包括支付补偿费、开垦费、土地赔偿款和耕地占用税。通过项目的实施提高土地资源利用效率，为各类批复项目提供土地资源保障。 |  |  |  |  |  |  | 已经按照规定支付了（含补缴）土地征迁补偿各类相关费用。项目预算执行率为100%。资金保障任务数量为4类，主要包括支付补偿费、开垦费、土地赔偿款和耕地占用税。通过项目的实施持续提高了土地资源利用效率，为各类批复项目提供了土地资源保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障任务数量 | >=4类 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4类 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月26日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿费成本控制数 | <=101325元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =101325元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开垦费成本控制数 | <=843285元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =843285元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 土地赔偿款成本控制数 | <=6790784元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6790784元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 耕地占用税 | <=166996.80元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166996.8元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地资源利用效率 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 尾款清算偿付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,018.26 |  | 3,018.26 |  | 2,760.60 |  | 10 |  | 91.46% |  | 7.86分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,018.26 |  | 3,018.26 |  | 2,760.60 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要按照规定支付以前年度已经实施的“拆旧区土地复垦项目”、“增减挂钩项目规划编制费和项目管理费”、“岳普湖县林果业示范基地提质增效项目”、“岳普湖县县级示范园建设项目”、“岳普湖县林果示范基地提质增效项目”、“金银花苗木采购项目”和“岳普湖县绿洲外围生态修复治理建设项目”共计7个项目的各类尾款。通过项目的实施提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力，维护公平公正的市场秩序。 |  |  |  |  |  |  | 已经按照规定支付了以前年度已经实施的“拆旧区土地复垦项目”、“增减挂钩项目规划编制费和项目管理费”、“岳普湖县林果业示范基地提质增效项目”、“岳普湖县县级示范园建设项目”、“岳普湖县林果示范基地提质增效项目”、“金银花苗木采购项目”和“岳普湖县绿洲外围生态修复治理建设项目”共计7个项目的各类应付尾款。项目预算执行率为91.5%。通过项目的实施有效提高了政府部门的履约和服务能力，增强了政府公信力，维护了公平公正的市场秩序。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 尾款清算偿付项目数量 | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.46% | 6.29 | 未完成原因：一方面部分尾款项目因施工方提供资料不及时，导致无法审核该部分付款资料，另一方面部分尾款项目尚处于资金申请、审批流程环节中。造成了项目当年资金未全额支付。改进措施：督促项目施工方及时提供全面的付款资料，收到相关资料后及时审核，审核通过后申请支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.46% | 6.29 | 未完成原因：一方面部分尾款项目因施工方提供资料不及时，导致无法审核该部分付款资料，另一方面部分尾款项目尚处于资金申请、审批流程环节中。造成了项目当年资金未全额支付。改进措施：督促项目施工方及时提供全面的付款资料，收到相关资料后及时审核，审核通过后申请支付项目资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：一方面部分尾款项目因施工方提供资料不及时，导致无法审核该部分付款资料，另一方面部分尾款项目尚处于资金申请、审批流程环节中。造成了项目当年资金未全额支付。改进措施：督促项目施工方及时提供全面的付款资料，收到相关资料后及时审核，审核通过后申请支付项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 尾款清算偿付支出平均成本控制数 | <=431.18万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =394.37万元/个 | 15.73 | 未完成原因：一方面部分尾款项目因施工方提供资料不及时，导致无法审核该部分付款资料，另一方面部分尾款项目尚处于资金申请、审批流程环节中。造成了项目当年资金未全额支付。改进措施：督促项目施工方及时提供全面的付款资料，收到相关资料后及时审核，审核通过后申请支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 30 | 未完成原因：综合考虑项目整体进度和资金支付情况评估确认项目社会效益，一方面部分尾款项目因施工方提供资料不及时，导致无法审核该部分付款资料，另一方面部分尾款项目尚处于资金申请、审批流程环节中。造成了项目当年资金未全额支付。综上造成项目社会效益未全部实现。改进措施：督促项目施工方及时提供全面的付款资料，收到相关资料后及时审核，审核通过后申请支付项目资金。资金支付完成后及时评估确认项目社会效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.17分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补偿支出）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 513.21 |  | 513.21 |  | 124.41 |  | 10 |  | 24.24% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 513.21 |  | 513.21 |  | 124.41 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 林草湿荒一体化保护修复面积0.41万亩，其中：退化林修复面积0.41万亩；沙化土地新造林管护面积2707.65亩；沙化土地封禁保护补偿面积22.366万亩，保障1个监测站点正常运行维护，沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量1份，带动就业人数11人。通过项目的实施增强对沙尘源的遏制作用，强化对区域生态系统功能改善的促进作用，保持生态系统功能可持续影响。 |  |  |  |  |  |  | 保障监测站点运行维护数量1个，沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量1份，带动就业人数达到了11人。项目预算执行率为24.2%。目前资金主要支付了各项前期设计费、护沙员补助（含社保、五险一金）、油费、管护道路硬化费和宣传费。项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段，项目主要剩余的资金计划招投标结束工程实施后按合同约定进度支付。下一步本单位将做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。在项目实施过程中及时评估项目产生的生态效益，项目结束后及时组织人员开展满意度调查工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林草湿荒一体化保护修复面积 | >=0.41万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 未完成原因：截至自评时点，项目该部分主要建设内容尚在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未开始实施。改进措施：待项目招标结束后及时与中标单位签订合同，合同签订完成后及时组织实施项目。 |  |
|  |  |  | 其中：退化林修复面积 | >=0.41万亩 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 未完成原因：截至自评时点，项目该部分主要建设内容尚在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未开始实施。改进措施：待项目招标结束后及时与中标单位签订合同，合同签订完成后及时组织实施项目。 |  |
|  |  |  | 中幼林抚育面积 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 2 |  |  |
|  |  |  | 退化草原修复面积 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 2 |  |  |
|  |  |  | 退化湿地修复面积 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 2 |  |  |
|  |  |  | 沙化土地新造林管护面积 | >=2707.65亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 未完成原因：截至自评时点，项目该部分主要建设内容尚在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未开始实施。改进措施：待项目招标结束后及时与中标单位签订合同，合同签订完成后及时组织实施项目。 |  |
|  |  |  | 沙化土地封禁保护补偿面积 | >=22.366万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 未完成原因：截至自评时点，项目该部分主要建设内容尚在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未开始实施。改进措施：待项目招标结束后及时与中标单位签订合同，合同签订完成后及时组织实施项目。 |  |
|  |  |  | 国家沙化土地封禁保护区建设数量 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 2 |  |  |
|  |  |  | 保障监测站点运行维护数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林草覆盖率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 2 |  |  |
|  |  |  | 森林覆盖率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 2 |  |  |
|  |  |  | 可治理沙化土地治理率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 2 |  |  |
|  |  |  | 沙化土地综合植被盖度 | =0% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 2 |  |  |
|  |  |  | 林木良种使用率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度建设任务完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.2% | 0 | 未完成原因：目前资金主要支付了各项前期设计费、护沙员补助（含社保、五险一金）、油费、管护道路硬化费和宣传费。项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段，造成林草湿荒一体化保护修复（其中：退化林修复面积）、沙化土地新造林管护、沙化土地封禁保护补偿工作未正式开始实施。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。在项目实施过程中及时评估项目产生的生态效益，项目结束后及时组织人员开展满意度调查工作。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：截至自评时点，项目该部分主要建设内容尚在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未开始实施。改进措施：待项目招标结束后及时与中标单位签订合同，合同签订完成后及时组织实施项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复支出预算控制数 | <=262.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 0 | 未完成原因：目前资金主要支付了前期设计费。项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 沙化土地新造林管护 | <=200元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.91元/亩 | 0 | 未完成原因：目前资金主要支付了前期设计费。项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 沙化土地封禁保护补偿支出预算控制数 | <=181.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 0 | 未完成原因：目前资金主要支付了前期设计费、护沙员补助（含社保、五险一金）、油费、管护道路硬化费和宣传费。项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 监测站点运行维护支出预算控制数 | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >=11人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对沙尘源的遏制作用 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未正式开始实施。当年度无法对项目生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展，计划待项目整体结束后及时组织人员开展。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。在项目实施过程中及时评估项目产生的生态效益，项目结束后及时组织人员开展满意度调查工作。 |  |
|  |  |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 不断强化 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未正式开始实施。当年度无法对项目生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展，计划待项目整体结束后及时组织人员开展。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。在项目实施过程中及时评估项目产生的生态效益，项目结束后及时组织人员开展满意度调查工作。 |  |
|  |  |  | 生态系统功能可持续影响 | 不断保持 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未正式开始实施。当年度无法对项目生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展，计划待项目整体结束后及时组织人员开展。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。在项目实施过程中及时评估项目产生的生态效益，项目结束后及时组织人员开展满意度调查工作。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：项目主要建设实施内容现阶段正在招标挂网阶段，造成该部分内容尚未正式开始实施。当年度无法对项目生态效益进行评估确认。满意度调查工作当年未开展，计划待项目整体结束后及时组织人员开展。改进措施：做好项目招标工作，确定中标单位后及时签订合同，加快项目实施进度，在遵守专项资金管理规定的基础上，严格按照合同约定的进度及时支付项目资金。在项目实施过程中及时评估项目产生的生态效益，项目结束后及时组织人员开展满意度调查工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 35分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 111.00 |  | 166.00 |  | 162.52 |  | 10 |  | 97.90% |  | 9.48分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.00 |  | 166.00 |  | 162.52 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成岳普湖县8.09万亩国家级公益林管护，创造公益性岗位12个，各实施单位管护人员培训次数2次。按时向国有林（国家级公益林）管护人员足额发放劳务报酬。经费补助主要为公益林日常管护及运行、森林草原消防应急分队提供保障支持。通过项目的实施提升国家级公益林管护水平，有效保护生态系统和生物多样性，确保森林生态系统生态效益发挥，提高公益性岗位人员的就业的稳定性，促进国有林区（林场）社会稳定。 |  |  |  |  |  |  | 完成了岳普湖县8.09万亩国家级公益林管护，创造公益性岗位12个，各实施单位管护人员培训次数2次。已经按时向国有林（国家级公益林）管护人员足额发放了劳务报酬。经费补助主要为公益林日常管护及运行、森林草原消防应急分队提供保障支持。项目预算执行率为97.9%。通过项目的实施提升了国家级公益林管护水平，有效保护了生态系统和生物多样性，有效确保了森林生态系统生态效益发挥，提高了公益性岗位人员的就业的稳定性，进一步促进了国有林区（林场）社会稳固。林区职工、周边群众满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | >=8.09万亩 | 计划标准 | 8.09万亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.09万亩 | 6 |  |  |
|  |  |  | 国有林修复面积 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各实施单位管护人员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：管护能力提升经费中剩余2.38万元尚未支付。其中：1.38万元由于年末资金审批原因造成当年未支付，剩余1万元为项目结余资金。改进措施：待项目资金审批通过后，严格按照专项资金管理使用规定及时支付项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护运行保障经费预算支出控制数 | <=91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 管护能力提升经费预算支出控制数 | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.62万元 | 6.07 | 未完成原因：管护能力提升经费中剩余2.38万元尚未支付。其中：1.38万元由于年末资金审批原因造成当年未支付，剩余1万元为项目结余资金。改进措施：待项目资金审批通过后，严格按照专项资金管理使用规定及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 国有林保护支持修复保障经费预算支出控制数 | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.9万元 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林区（林场）社会稳固 | 有效确保 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 5 |  |  |
|  |  |  | 国有林（国家级公益林）管护提供岗位数 | >=12个 | 计划标准 | 12个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 有效保护 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保护 | 4 |  |  |
|  |  |  | 森林生态系统生态效益发挥 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.55分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县2024年林果企业、合作社产加销一体化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 林果企业、合作社产加销一体化建设数量1个，支持岳普湖县林果企业开展产加销一体化建设，对其进行经费补助，对本地林果企业在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，进一步提升林果产品加工能力，增强经营主体发展能力。 |  |  |  |  |  |  | 林果企业、合作社产加销一体化建设数量为1个，支持岳普湖县林果企业开展产加销一体化建设，已经对喀什新鑫果业有限公司支付了经费补助，对本地林果企业在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面进行了扶持。项目预算执行率为100%。通过项目的实施进一步提升了林果产品加工能力，增强了经营主体发展能力。林果服务对象满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果企业、合作社产加销一体化建设数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林果企业（合作社）产加销一体化项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 林果企业（合作社）产加销一体化项目补助 | <=100万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 林果产品加工能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增强经营主体发展能力 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县国有农用地清理测绘费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要按照规定支付“岳普湖县国有农用地清理项目”测绘费，资金保障项目数量1个。通过项目的实施保障测绘活动正常开展。 |  |  |  |  |  |  | 已经按照规定支付了“岳普湖县国有农用地清理项目”测绘费，资金保障项目数量1个。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效保障了测绘活动正常开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障项目数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年5月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月11日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费成本控制数 | <=100万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障测绘活动正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县第一批乡镇国土空间总体规划及村庄规划编制服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 753.27 |  | 753.27 |  | 373.25 |  | 10 |  | 49.55% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 753.27 |  | 753.27 |  | 373.25 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过聘请第三方机构为岳普湖县55个乡村（包含7个乡镇和48个村庄）进行乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制。通过项目的实施保障规划编制的质量，引导区域资源合理配置，推进国土空间节约集约与高质量利用，完善城市功能结构和空间布局，促进区域协调发展。 |  |  |  |  |  |  | 已经聘请了第三方机构为岳普湖县乡村进行乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制，截至年末7个乡镇的国土空间总体规划已经初步完成。项目预算执行率为49.5%。通过项目的实施有效保障了规划编制的质量，引导了区域资源合理配置，推进了国土空间节约集约与高质量利用，完善了城市功能结构和空间布局，促进了区域协调发展。县级自然资源部门工作人员对规划编制工作的满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制数量 | >=55个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 0 | 未完成原因：截至年末7个乡镇的国土空间总体规划已经初步完成，剩余48个村庄规划尚处于编制阶段。改进措施：按照《新疆维吾尔自治区乡镇国土空间总体规划编制技术指南》和《新疆维吾尔自治区村庄规划编制指南》及国家、新疆维吾尔自治区有关编制文件规定的要求组织开展规划编制工作。待村庄规划编制完成后及时将规划成果提交专家评审会审核和主管部门备案。 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 规划编制完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.73% | 0 | 未完成原因：截至年末7个乡镇的国土空间总体规划已经初步完成，剩余48个村庄规划尚处于编制阶段。改进措施：按照《新疆维吾尔自治区乡镇国土空间总体规划编制技术指南》和《新疆维吾尔自治区村庄规划编制指南》及国家、新疆维吾尔自治区有关编制文件规定的要求组织开展规划编制工作。待村庄规划编制完成后及时将规划成果提交专家评审会审核和主管部门备案。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：截至年末7个乡镇的国土空间总体规划已经初步完成，剩余48个村庄规划尚处于编制阶段。改进措施：按照《新疆维吾尔自治区乡镇国土空间总体规划编制技术指南》和《新疆维吾尔自治区村庄规划编制指南》及国家、新疆维吾尔自治区有关编制文件规定的要求组织开展规划编制工作。待村庄规划编制完成后及时将规划成果提交专家评审会审核和主管部门备案。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村规划编制平均单价 | <=30.13万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.78万元/个 | 0 | 未完成原因：项目资金按照约定进度支付，截至年末7个乡镇的国土空间总体规划已经初步完成，剩余48个村庄规划尚处于编制阶段。乡镇国土空间总体规划支付进度已达到80%，村庄规划支付进度已达到40%。改进措施：做好国土空间总体规划和村庄规划编制的日常管理工作，达到付款条件时及时申请支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障规划编制的质量 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：截至年末7个乡镇的国土空间总体规划已经初步完成，剩余48个村庄规划尚处于编制阶段。改进措施：按照《新疆维吾尔自治区乡镇国土空间总体规划编制技术指南》和《新疆维吾尔自治区村庄规划编制指南》及国家、新疆维吾尔自治区有关编制文件规定的要求组织开展规划编制工作。待村庄规划编制完成后及时将规划成果提交专家评审会审核和主管部门备案。项目完成后及时评估项目整体的社会效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 县级自然资源部门工作人员对规划编制工作的满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆岳普湖县2024年自治区林业发展补助资金乡村绿化美化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 58.57 |  | 10 |  | 97.62% |  | 9.41分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 58.57 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支持岳普湖县色也克乡色也克村（4村）、尤库日色也克（5村）和阿其克乡努开勒村（8）村共计3个村庄开展绿化美化，乡村绿化美化造林成活率95%以上。通过项目的实施明显提升乡村绿化率，进一步提高乡村生态环境质量。 |  |  |  |  |  |  | 支持岳普湖县色也克乡色也克村（4村）、尤库日色也克（5村）和阿其克乡努开勒村（8）村共计3个村庄开展绿化美化，乡村绿化美化造林成活率达到了78%。项目预算执行率为97.6%。通过项目的实施明显提升了乡村绿化率，进一步有效提高了乡村生态环境质量。村民满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化美化个数 | >=3个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率 | >=95% | 计划标准 | 86% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78% | 4.42 | 未完成原因：成活率年初值设定较高，进行验收时验收率完成情况据实确定统计。改进措施：强化年初预算绩效管理工作，加大前期调研力度。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 造林任务当期任务开工率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目验收时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年10月25日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月5日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村队补助标准 | <=20万元/个 | 预算支出标准 | =15.48万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.52万元/个 | 18.8 | 未完成原因：项目部分资金支付资料尚在准备和审批流程，造成项目当年度资金未全额支付。改进措施：及时准备项目付款资料，待审批手续完成后及时按照规定支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化率 | 明显提升 | 计划标准 | 明显提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高乡村生态环境质量 | =100% | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 林业有害生物防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成岳普湖县1个国家中心测报点监测任务，每个主测对象预测预报次数不少于2次。通过及时开展林业有害生物防治监测，提高林业灾害预警防控水平，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大林业生物灾害风险。 |  |  |  |  |  |  | 国家级中心测报点运行数量为1个，主测对象预测预报次数完成了2次。项目预算执行率为100%。通过及时开展林业有害生物防治监测，有效提高了林业灾害预警防控水平，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解了重大林业生物灾害风险。林区周边群众满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级中心测报点运行数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 每个主测对象预测预报次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月20日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 林业草原有害生物防治任务当期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级中心测报点运行经费 | <=3万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林业灾害预警防控水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 林木良种培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 林木良种培育数量20万株，年度培育的良种苗木标准级别达到2级以上。通过及时开展林木良种培育，提升林木品种的质量，促进林业健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 林木良种培育数量达到了20万株，年度培育的良种苗木标准级别达到2级。项目预算执行率为100%。通过及时开展林木良种培育，提升林木品种的质量，促进林业健康可持续发展。林木良种培育项目区域公众满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 其中：国家重点林木良种基地 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 国家林木种质资源库面积 | =0万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 收集保存林草种质资源份数 | =0份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0份 | 5 |  |  |
|  |  |  | 林木良种培育数量 | >=20万株 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万株 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度培育的良种苗木/种子标准级别 | >=2级 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2级 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月20日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 林木良种培育平均单价 | <=1.50元/株 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5元/株 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木/种子（穗条）产值 | =0元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升林木品种的质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 林果提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 149.00 |  | 149.00 |  | 149.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.00 |  | 149.00 |  | 149.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设林果提质增效示范园1600亩，对红枣基地示范和无花果简约化栽培技术示范进行经费补助。主要内容包括技术支持、准备农机农资、病虫害防治、果园疏密、接穗采集储藏、农家肥积造等。通过项目的实施减少病虫害的发生和果实的残留农药，提高果树的产量和品质，促进农民增收。减少资源浪费，从而促进农业的可持续发展，积极推进特色林果业向规模化、集约化和产业化发展。 |  |  |  |  |  |  | 建设林果提质增效示范园面积完成了1600亩，已经对红枣基地示范和无花果简约化栽培技术示范进行了经费补助。主要内容包括技术支持、准备农机农资、病虫害防治、果园疏密、接穗采集储藏、农家肥积造等。项目预算执行率为100%。通过项目的实施减少了病虫害的发生和果实的残留农药，进一步提高了果树的产量和品质，有效促进了农民增收。减少了资源浪费，促进了农业的可持续发展，推进了特色林果业向规模化、集约化和产业化发展。林果服务对象满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果基地示范园建设面积 | >=1600亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 数字果园建设面积 | =0亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0亩 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 林果基地示范园亩均补助 | <=931.25元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =931.25元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 有效确保 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进特色林果业向规模化、集约化和产业化发展 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.67% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 清偿欠款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 481.03 |  | 2,406.26 |  | 2,406.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 481.03 |  | 2,406.26 |  | 2,406.26 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要按照规定支付“岳普湖乡公路提升改造建设项目”、“国土空间总体规划数据库项目”和“岳普湖县2016年沙化土地封禁保护项目”等共计21个项目应付未付的项目款项。确保项目应付款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 已经及时按照规定偿还了“岳普湖乡公路提升改造建设项目”、“国土空间总体规划数据库项目”和“岳普湖县2016年沙化土地封禁保护项目”等共计21个项目以前年度应付未付的项目欠款。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效提高了政府部门的履约和服务能力，进一步增强了政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障偿还欠款项目数量 | >=21个 | 计划标准 | 11个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月12日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款平均预算控制数 | <=114.58万元/个 | 预算支出标准 | 290850.82元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =114.58万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 生态护林员差额补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 64.43 |  | 32.22 |  | 32.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.43 |  | 32.22 |  | 32.22 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对岳普湖县各乡镇选聘的生态护林员进行差额部分补助发放。生态护林员差额补助发放人次420人次，补助标准每人次767元，通过项目的实施提高生态护林员工作的积极性，减轻生态护林员生活负担。 |  |  |  |  |  |  | 已经对岳普湖县各乡镇选聘的生态护林员进行了差额部分补助的发放。项目预算执行率为100%。生态护林员差额补助发放人次达到了420人次，补助标准为每人次767元，通过项目的实施提高了生态护林员工作的积极性，减轻了生态护林员生活负担。享受差额补助生态护林员满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员差额补助人员数量 | >=420人次 | 计划标准 | 1259人次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =420人次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 补助资金支付完成时间 | =2024年6月29日前 | 计划标准 | 2023年12月18日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月27日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员差额补助发放标准 | <=767元/人次 | 预算支出标准 | 767元/人次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =767元/人次 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻生态护林员生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受差额补助生态护林员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 生态护林员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成岳普湖县1000名生态护林员选聘续聘工作，对其发放生态护林员补助，每年开展岗前培训不少于2次，保障护林员补助当期及时兑现，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，减轻生态护林员的生活负担，显著提高生态护林员对自然生态环境管护效果，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。 |  |  |  |  |  |  | 已经会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，生态护林员的选聘续聘工作已完成，选聘人员全部为脱贫人口。已经对岳普湖县1000名生态护林员发放了全年的补助；开展了2次岗前培训；项目预算执行率为100%。通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，确保了聘用的脱贫人口每年增收。通过项目的实施有效减轻了生态护林员的生活负担，使脱贫人口的待遇得到了保障，确保了管护工作高质量推进。生态护林员对政策落实满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | >=1000人 | 计划标准 | 1000人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 各地州年度开展岗前培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 是否全部为脱贫人口 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成选聘工作时限 | <=30天 | 计划标准 | 10天 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =5天 | 6 |  |  |
|  |  |  | 补助发放完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月18日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月10日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准 | <=10000元/人/年 | 预算支出标准 | 9980.8元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻生态护林员的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态护林员对自然生态环境管护效果 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员对政策落实满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 电费经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要用于支付“造林区浇灌及机井维修工作”和“达瓦昆防沙治沙”2项任务产生的电费。通过项目的实施满足日常用电需求，保障业务工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  | 已经支付了“造林区浇灌及机井维修工作”和“达瓦昆防沙治沙”共计2项任务产生的电费。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效满足了日常用电需求，进一步保障了业务工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障任务数量 | >=2项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2项 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年10月12日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月30日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 造林区浇灌及机井维修工作电费成本控制数 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 达瓦昆防沙治沙电费成本控制数 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常用电需求，保障业务工作顺利开展 | 有效满足 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效满足 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 草原植被恢复费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 草原生态监测调查和图斑监测10次，开展禁牧和草畜平衡管理、草原植被监测和有害生物常规监测。通过项目的实施改善草原植被状况，确保草原生态效益持续发挥。 |  |  |  |  |  |  | 草原生态监测调查和图斑监测完成了10次，岳普湖县已经及时开展了禁牧和草畜平衡管理、草原植被监测和有害生物常规监测。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效改善了草原植被状况，有效确保了草原生态效益持续发挥。群众满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态监测调查和图斑监测 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 7 |  |  |
|  |  |  | 禁牧和草畜平衡管理县市区 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 草原资源和有害生物常规监测县市区 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目完成率 | =100% | 计划标准 | 75% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月27日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理县市区经费支出预算控制数 | <=1万元/个 | 预算支出标准 | 0.8万元/个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 草原资源和有害生物常规监测县市区经费支出预算控制数 | <=1万元/个 | 预算支出标准 | 0.7万元/个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/个 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 草原有害生物防治报告 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 草原资源调查报告 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 禁牧和草畜平衡监管报告 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 执法监管报告 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善草原植被状况 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 退耕还林还草政策补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 470.09 |  | 470.09 |  | 470.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 470.09 |  | 470.09 |  | 470.09 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2015年新一轮退耕还林补助（第五年）面积286.20亩，每亩补助标准为400元；2018年新一轮退耕还林补助（第五年）面积1419亩，每亩补助标准为400元；2020年新一轮退耕还林补助（第三年）面积741.80亩，每亩补助标准为300元；2020年新一轮退耕还林补助（第一年）面积7592.60亩，每亩补助标准为500元。通过项目的实施巩固退耕还林还草成果，改善水土流失情况。 |  |  |  |  |  |  | 2015年新一轮退耕还林补助（第五年）面积达到了286.20亩，每亩补助标准实际为400元；2018年新一轮退耕还林补助（第五年）面积达到了1419亩，每亩补助标准实际为400元；2020年新一轮退耕还林补助（第三年）面积达到了741.80亩，每亩补助标准实际为300元；2020年新一轮退耕还林补助（第一年）面积达到了7592.60亩，每亩补助标准实际为500元。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效巩固了岳普湖县退耕还林还草成果，有效改善了水土流失情况。享受补助的农户满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2015年新一轮退耕还林补助（第五年）面积 | >=286.20亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =286.2亩 | 6 |  |  |
|  |  |  | 2020年新一轮退耕还林补助（第一年）面积 | >=7592.60亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7592.6亩 | 6 |  |  |
|  |  |  | 2018年新一轮退耕还林补助（第五年）面积 | >=1419亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1419亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 2020年新一轮退耕还林补助（第三年）面积 | >=741.80亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =741.8亩 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金支付完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 2023年3月27日 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2015年新一轮退耕还林（第五年）补助标准 | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年新一轮退耕还林（第一年）补助标准 | <=500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2018年新一轮退耕还林（第五年）补助标准 | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年新一轮退耕还林（第三年）补助标准 | <=300元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/亩 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固退耕还林还草成果 | 有效巩固 | 计划标准 | 有效巩固 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效巩固 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善水土流失情况 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助的农户满意度 | >=98% | 计划标准 | 99.33% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》